# Cómo cumple TuPastilla cada punto de la rúbrica

20 de septiembre de 2026

Cada sección dice qué pide la rúbrica, dónde está resuelto en el repositorio, con qué comando

se comprueba y qué evidencia hay en reportes/.

| Criterio | Valor | Evidencia principal | Dónde |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Implementación del módulo y seguridad | 20 % | Módulo de cuentas y roles con JWT, 87 + 55 pruebas, cobertura 100 % y 97.7 % | tupastilla-api/src, app/src/main/java/com/tupastilla/auth, reportes/cobertura/ |
| 2. Pipeline de CI/CD | 25 % | 4 jobs: pruebas, construcción, seguridad y despliegue | .github/workflows/ci-cd.yml, evidencias/ |
| 3. Pruebas de seguridad y calidad | 25 % | SonarQube, OWASP ZAP (API y tráfico de la app) y MobSF, con hallazgos corregidos | reportes/sonar/, reportes/seguridad-zap/, reportes/seguridad-movil/ |
| 4. Cierre del proyecto y análisis | 15 % | Planeado contra ejecutado y lecciones aprendidas | docs/informe-cierre.md |
| 5. Plan de mejora continua | 15 % | 8 acciones medibles con prioridad y 4 innovaciones | docs/plan-mejora.md |

## 1. Implementación del módulo y seguridad — 20 puntos

Módulo elegido: cuentas de usuario y roles de TuPastilla. Es el módulo del que dependen el

resto de pantallas: sin sesión la app no abre ninguna de sus cuatro pestañas.

| Requisito de la rúbrica | Cómo está resuelto | Archivo | Cómo se comprueba |
| --- | --- | --- | --- |
| Una operación de creación | POST /api/auth/register crea la cuenta y devuelve sesión. Desde la app, pantalla "Crea tu cuenta" | tupastilla-api/src/auth/routes.ts, app/src/main/java/com/tupastilla/auth/RegistroFragment.kt | reportes/seguridad-zap/3-trafico-app/trafico-app.md línea 3: 201 Created desde el emulador |
| Una operación de consulta | GET /api/me, GET /api/permisos y GET /api/users | tupastilla-api/src/users/routes.ts | tupastilla-api/test/api.test.ts |
| Autenticación con JWT | Access token HS256 de 15 min con issuer y audience propios; refresh token de 7 días rotatorio, guardado solo como hash SHA-256 | tupastilla-api/src/auth/tokens.ts | 87 pruebas en pnpm test |
| Al menos dos roles | Cuatro: ADMIN, AUTONOMO, SUPERVISADO, CUIDADOR | tupastilla-api/src/domain.ts, prisma/schema.prisma | GET /api/permisos devuelve los permisos del rol |
| Operación solo de administrador | GET /api/users y PATCH /api/users/:id/role exigen rol ADMIN | requireRole("ADMIN") en src/users/routes.ts | Prueba: un SUPERVISADO recibe 403 |
| Operación para cualquier autenticado | GET /api/me y GET /api/permisos | src/users/routes.ts | Prueba con token de cada rol |
| Sin token o sin rol no se pasa | requireAuth responde 401 y requireRole 403; se rechazan tokens con alg none, firma ajena, HS512, expirados, de otro issuer o audiencia, y los alterados para subir de rol | tupastilla-api/src/auth/middleware.ts | Matriz completa en docs/seguridad.md, sección 3 |
| El secreto no está en el código | JWT_SECRET se lee del entorno y se valida con Zod: la API no arranca con menos de 32 caracteres, y el mensaje de error nunca imprime el valor | tupastilla-api/src/config.ts | test/config-validation.test.ts; gitleaks revisa todo el historial en el pipeline |
| Aplicación móvil con backend | La app Android consume la API por HTTPS en release; el token se guarda cifrado con AES-256-GCM y clave del Android Keystore | app/src/main/java/com/tupastilla/auth/AlmacenSesion.kt | docs/seguridad.md, hallazgo V-03 |

### Pruebas unitarias y cobertura

|  | API (tupastilla-api) | App, paquete auth | Mínimo de la rúbrica |
| --- | --- | --- | --- |
| Herramientas | Vitest + supertest, cobertura V8 | JUnit 4 + MockWebServer, JaCoCo | — |
| Pruebas | 87, 0 fallos | 55, 0 fallos | — |
| Cobertura de líneas | 100 % | 97.7 % | 80 % |
| Cobertura de ramas | 92.7 % | 97.0 % | 80 % |
| Cobertura de funciones | 94.7 % | 87.5 % | — |

Los umbrales están escritos en tupastilla-api/vitest.config.ts y en la tarea

verificarCoberturaAuth de app/build.gradle.kts: si la cobertura baja de 80 %, el comando

falla y el pipeline se detiene.

Evidencia: reportes/pruebas-unitarias/api/junit.xml, reportes/pruebas-unitarias/android/,

reportes/cobertura/api/index.html y reportes/cobertura/android/html/index.html.

Reproducir:

cd tupastilla-api && pnpm install --frozen-lockfile && pnpm test:coverage
./gradlew :app:testDebugUnitTest :app:verificarCoberturaAuth

## 2. Pipeline de CI/CD — 25 puntos

Archivo: .github/workflows/ci-cd.yml. Se dispara con push y pull_request a la rama

principal del proyecto (Proyecto-TuPastilla), con las etiquetas v* y a mano.

| Etapa de la rúbrica | Job | Qué hace |
| --- | --- | --- |
| Pruebas | api | pnpm lint, pnpm typecheck, pnpm test:coverage y pnpm audit --prod --audit-level high |
| Pruebas | android | testDebugUnitTest, verificarCoberturaAuth y lintDebug |
| Construcción | android | assembleRelease: genera el APK |
| Construcción | seguridad | docker build de la imagen de la API |
| Despliegue | deploy | Sube la imagen a GHCR y publica el APK en GitHub Releases |

El job deploy declara needs: [api, android, seguridad]: no se ejecuta si alguna prueba falla.

Esa es la evidencia de que las pruebas corren antes del despliegue.

El job seguridad añade lo que pide el punto 3: gitleaks sobre todo el historial —con una

excepción documentada en .gitleaks.toml para los identificadores de hallazgos de SonarQube—, CodeQL

security-extended, Trivy sobre la imagen (rompe el pipeline con cualquier CRITICAL o HIGH con

parche) y OWASP ZAP —baseline y escaneo con el contrato OpenAPI— contra la API levantada con

docker compose.

Entorno de prueba desplegado. El pipeline publica dos artefactos instalables:

La imagen ghcr.io/axiuz/tupastilla-api con la etiqueta latest y la del commit.

El APK de prueba TuPastilla-prueba-<rama>.apk en GitHub Releases.

Para verificarlo sin compilar nada:

cp .env.example .env            # completar MYSQL_PASSWORD, MYSQL_ROOT_PASSWORD y JWT_SECRET
docker compose up -d            # baja la imagen de GHCR, migra y siembra MySQL
curl http://localhost:3000/health
adb install TuPastilla-prueba-Proyecto-TuPastilla.apk   # el APK apunta a http://10.0.2.2:3000

Si existen los secretos ANDROID_KEYSTORE_BASE64, ANDROID_KEYSTORE_PASSWORD,

ANDROID_KEY_ALIAS y ANDROID_KEY_PASSWORD, el mismo job publica además el APK de release

firmado. Sin esos secretos el despliegue no falla: publica solo el APK de prueba.

Evidencia: evidencias/pipeline-exitoso.png, evidencias/despliegue.png y el enlace a la

ejecución en GitHub Actions.

## 3. Pruebas de seguridad y calidad del código — 25 puntos

### 3.1 Análisis de calidad con SonarQube

Instancia local de SonarQube Community en Docker (sonarqube:community, puerto 9000). Dos

proyectos: tupastilla-api (scanner CLI, lee coverage/lcov.info) y tupastilla-android

(plugin org.sonarqube de Gradle, lee el XML de JaCoCo). La configuración está versionada en

tupastilla-api/sonar-project.properties y en build.gradle.kts. El token nunca se escribe en

el repositorio: se pasa por la variable SONAR_TOKEN.

Métricas del primer análisis y del análisis posterior a las correcciones

| Métrica | API antes | API después | App antes | App después |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bugs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vulnerabilities | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Security Hotspots | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Code Smells | 0 | 0 | 53 | 48 |
| Deuda técnica (min) | 0 | 0 | 286 | 250 |
| Duplicación | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Cobertura | 97.7 % | 97.7 % | sin medir | 97.4 % |
| Líneas de código | 685 | 685 | 6 471 | 6 475 |
| Quality Gate | OK | OK | OK | OK |

Ficheros: reportes/sonar/1-inicial/ y reportes/sonar/2-despues/ (métricas y lista completa de

hallazgos en JSON, exportados con la API web de SonarQube).

Hallazgos revisados

| Regla | Dónde | Interpretación | Acción |
| --- | --- | --- | --- |
| xml:S5332 — tráfico en claro | AndroidManifest.xml | Real: con minSdk 24 el atributo queda implícito en dispositivos viejos | Corregido: android:usesCleartextTraffic="false". Sonar lo marca CLOSED/FIXED |
| kotlin:S1192 — literal duplicado (3 hallazgos críticos) | data/local/SeedDataSource.kt | Real de mantenimiento: "1 pastilla" aparecía 7 veces | Corregido: constantes UNA_PASTILLA, UNA_CAPSULA, OVALADA_BLANCA |
| typescript:S5976 — pruebas repetidas | test/api.test.ts | Real: tres pruebas nuevas idénticas salvo la ruta | Corregido con it.each; la Quality Gate de la API volvió a OK |
| kotlin:S5320 — difusión de intents | alarma/AlarmaScheduler.kt:81 | Falso positivo: el Intent es explícito hacia AlarmaTomaReceiver, declarado android:exported="false" | Marcado como falso positivo con ese comentario |
| kotlin:S6311 — dispatcher innecesario (2) | HoyViewModel.kt, EdicionViewModel.kt | Falso positivo: reprogramarTodo llama a AlarmManager, que es una llamada bloqueante al sistema, no una función suspend | Marcado como falso positivo |
| kotlin:S6288 — clave usable sin autenticación | auth/AlmacenSesion.kt:65 | Riesgo aceptado: exigir autenticación del usuario impediría renovar la sesión en segundo plano; la clave AES vive en el Android Keystore | Marcado como aceptado, documentado en docs/seguridad.md |
| kotlin:S6474 — sin verification-metadata.xml | Proyecto Gradle | Real, pendiente: verificar las dependencias exige fijar checksums de todas | Acción 5 del plan de mejora |

Las 48 code smells restantes son avisos de Android Lint heredados (recursos sin usar, overdraw,

SetTextI18n) detallados en docs/calidad.md, sección 3, con su prioridad.

### 3.2 Pruebas de seguridad con OWASP ZAP

Tres escaneos, todos contra la propia API levantada con docker compose:

| # | Tipo | Alcance | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Baseline (pasivo), sin reglas ignoradas | http://localhost:3000/health | 66 reglas pasadas, 1 aviso: 10049 Storable and Cacheable Content en 3 URLs |
| 2 | API scan (activo) con openapi.yaml y token de ADMIN | 13 endpoints, 48 URLs | 118 reglas pasadas, 0 fallos y 0 avisos |
| 3 | Proxy del emulador Android | Tráfico real de la app | 3 alertas informativas, ninguna de riesgo |

Hallazgos revisados y acciones

| Hallazgo | Riesgo | Endpoint | Interpretación del equipo | Acción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10049 Storable and Cacheable Content | Bajo (informativo) | /health, /, /sitemap.xml | Real: sin Cache-Control una caché intermedia puede guardar respuestas JSON; la del login lleva el access y el refresh token | Se añadió Cache-Control: no-store a todas las respuestas (src/app.ts) y una prueba parametrizada. El segundo escaneo reporta Non-Storable Content |
| 10020 Anti-clickjacking header | Bajo | todas | Falso positivo: helmet ya envía X-Frame-Options: SAMEORIGIN y es una API JSON sin HTML | Se borró el archivo .zap/rules.tsv: ya no hace falta silenciar ninguna regla |
| 100000 Client Error response | Informativo | 36 URLs | Esperado: son los 401, 403, 404 y 429 que devuelve el módulo ante peticiones inválidas | Sin acción; es el comportamiento buscado |
| 429 Too Many Requests al cerrar sesión desde la app | — | /api/auth/logout | Observación del escaneo móvil: el límite de 20 peticiones cada 15 minutos por IP seguía agotado por el escaneo activo. La app cerró la sesión localmente de todos modos | Sin acción; confirma que el rate limit funciona |

Antes de la corrección el escaneo avisaba Storable and Cacheable Content; después avisa

Non-Storable Content, que es la confirmación de que la cabecera llegó. Evidencia:

reportes/seguridad-zap/1-inicial/ y reportes/seguridad-zap/2-despues/ (HTML, JSON y Markdown

de cada escaneo).

Escaneo con autenticación. El escaneo activo se ejecutó con un token de ADMIN inyectado

como cabecera Authorization, así que ZAP sí recorrió los endpoints protegidos: /api/me,

/api/permisos, /api/users y PATCH /api/users/{id}/role. El contrato

tupastilla-api/openapi.yaml se versiona en el repositorio y lo usa también el pipeline.

### 3.3 Aplicación móvil: tráfico y APK

ZAP como proxy del emulador. Emulador Pixel_7 arrancado con -http-proxy apuntando a ZAP.

Recorrido: cierre de sesión, registro de una cuenta nueva, intento de login con contraseña

incorrecta y login correcto. Lo capturado está en

reportes/seguridad-zap/3-trafico-app/trafico-app.md y el reporte de alertas en

trafico-app.html. Observaciones:

El login con contraseña incorrecta responde 401 con un mensaje genérico: no revela si el

correo existe.

La app no vuelve a pedir el perfil al servidor: lee el rol del JWT firmado, que es lo que

cierra el hallazgo V-02 de escalada de privilegios.

En debug el tráfico va en claro hacia 10.0.2.2 a propósito, para poder inspeccionarlo. En

release network_security_config lo prohíbe.

MobSF sobre el APK de release. Puntuación de seguridad 61/100. Reporte completo en

reportes/seguridad-movil/mobsf-tupastilla.pdf y resumen en mobsf-resumen.json.

| Hallazgo | Severidad | Interpretación | Acción |
| --- | --- | --- | --- |
| Falta certificado de firma | Alta | Esperado: se analizó app-release-unsigned.apk. El APK que publica el pipeline sí va firmado cuando existe el keystore | Sin acción |
| Instalable en Android 7.0 (minSdk 24) | Alta | Real y aceptado: es el público de la app, teléfonos viejos de adultos mayores | Riesgo aceptado, documentado |
| allowBackup=true | Media | Parcial: la copia permite restaurar medicinas al cambiar de teléfono, pero el archivo de sesión ya está excluido en backup_rules.xml y data_extraction_rules.xml | Mitigado; revisión en el plan de mejora |
| Generador aleatorio inseguro y registros en el log | Media / informativa | Falsos positivos: los cuatro archivos señalados son código ofuscado por R8 de librerías de terceros, no de com.tupastilla | Sin acción |
| "Posibles secretos embebidos" | Media | Falso positivo: son la cadena "campo_password": "Contraseña" y dos identificadores de recursos | Sin acción |
| Sin rastreadores de privacidad, tráfico en claro prohibido, pinning de certificados detectado | — | Confirmaciones positivas del análisis | — |

### 3.4 Ciclo completo

analizar → interpretar → corregir → volver a analizar → documentar se cumplió en los tres

frentes: ZAP (10049), SonarQube (S5332, S1192, S5976) y las correcciones previas de dependencias

e imagen Docker descritas en docs/seguridad.md.

## 4. Cierre del proyecto y análisis — 15 puntos

docs/informe-cierre.md (y su versión en Word) contiene la tabla comparativa planeado contra

ejecutado, el detalle por historia de Jira, las desviaciones con su causa y las lecciones

aprendidas agrupadas por los temas que pide la rúbrica: decisiones de arquitectura, problemas al

implementar autenticación y roles, dificultad para automatizar pruebas y despliegues, utilidad de

las pruebas unitarias, defectos detectados por el análisis estático y las pruebas de seguridad, y

qué cambiaría el equipo si empezara de nuevo.

## 5. Plan de mejora continua — 15 puntos

docs/plan-mejora.md contiene ocho acciones con responsable, indicador medible, meta, prioridad y

fecha límite, y cuatro propuestas de innovación ligadas a necesidades reales del proyecto (aviso

al cuidador por toma omitida, lectura de la receta con la cámara, recordatorios por voz y reporte

de cumplimiento para el médico), cada una con su acción concreta y su indicador de éxito.

## Entregables

| Pedido | Dónde |
| --- | --- |
| Código fuente completo del módulo | tupastilla-api/src/, app/src/main/java/com/tupastilla/auth/ |
| Pruebas unitarias | tupastilla-api/test/, app/src/test/, app/src/androidTest/ |
| Configuración de JWT y roles | tupastilla-api/src/config.ts, src/auth/, prisma/schema.prisma |
| Archivo del pipeline | .github/workflows/ci-cd.yml |
| Archivos para construir y ejecutar | docker-compose.yml, docker-compose.dev.yml, Dockerfile, Scripts/start.sh |
| README con instrucciones | README.md |
| Reportes técnicos | reportes/ |
| Informe de cierre | docs/informe-cierre.docx |
| ZIP de entrega | Scripts/empaquetar-entrega.sh lo genera |

Ningún archivo del repositorio ni del ZIP contiene contraseñas, tokens ni llaves: los valores de

ejemplo están en .env.example y tupastilla-api/.env.example, los .env reales están

ignorados por git y gitleaks revisa el historial completo en cada ejecución del pipeline.